|  |  |
| --- | --- |
| 회의 날짜 | 2019년 5월 21일 |
| 참여자 | 구민정, 조현우, 차수진 |
| 내용 | 1. 주제 후보  (1) reminder : 특정 장소 및 시간 설정 시 알림  - 기능 1 : 설정한 날짜까지의 d-day를 출력한다.  - 기능 2 : 설정한 시간에 알람을 설정 가능하다.  - 기능 3 : 설정한 장소에 진입하거나, 벗어날 때 알람을 설정할 수 있다.  - 기능 4 : 일정의 세부 일정을 등록 가능하다.  (2) 추억따라 : 여행 동선을 따라 기록해주는 어플로 장소 기반의 메모 가능  - 기능 1: 현재 이동하고 있는 위치를 파악하여 이동한 흔적을 나타낸다.  - 기능 2: 간단한 가계부와 일기 기능을 제공한다.    2. 주제 선정 : reminder  3. 역할 분담:  - 구민정: 할 일 추가, 알람 기능 구현, 회의록 작성  - 조현우: 할 일 추가, 디데이 기능 구현  - 차수진: 할 일 추가, GPS기능 구현  4. 제안서 작성 |
| 회의 사진 |  |

# 모바일 앱 프로그래밍 2 기말 프로젝트 회의록

Team 1 – 구민정, 조현우, 차수진 –

|  |  |
| --- | --- |
| 회의 날짜 | 2019년 5월 30일 |
| 참여자 | 구민정, 조현우, 차수진 |
| 내용 | 1. UITableView를 이용하여 체크 리스트 구현  2. 체크리스트에 메인 일정과 날짜를 등록하는 기능 구현  3. 메인일정과 세부일정을 입력받는 기능 구현  4. 체크리스트에 세부일정일 있을 경우 선택 했을때, 보여지는 기능 구현 |
| 회의 사진 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의 날짜 | 2019년 5월 31일 |
| 참여자 | 구민정, 조현우, 차수진 |
| 내용 | 1. 체크 버튼을 구현하여 일정을 완료했을 시 이미지 변경  2. Mapkit을 이용하여 지도를 초기 구현, 디폴트를 서울로 지정해 둠  3. UISwitch버튼을 이용하여 사용하지 않는 기능을 숨길 수 있음 |
| 회의 사진 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의 날짜 | 2019년 6월 6일 |
| 참여자 | 구민정, 조현우, 차수진 |
| 내용 | 1. CoreData를 이용하여 데이터 베이스 구축  2. 시간에 따른 알람기능 구현  3. 일/시/분에 따른 디데이 기능 구현 |
| 회의 사진 | 무제:Users:knuprime089:Downloads:KakaoTalk_Photo_2019-06-19-19-16-43.jpeg |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의 날짜 | 2019년 6월 11일 |
| 참여자 | 구민정, 조현우, 차수진 |
| 내용 | 1. Mapkit과 searchButton을 이용하여 장소를 지정할 수 있게 한다.    2. 현재 위치에 따른 알람 기능 구현.  3. 최종 UI디자인 및 아이콘 등록 |
| 회의 사진 | 무제:Users:knuprime089:Downloads:KakaoTalk_Photo_2019-06-19-19-16-36.jpeg |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의 날짜 | 2019년 6월 19일 |
| 참여자 | 구민정, 조현우, 차수진 |
| 내용 | 1. 일정 추가 중 위치 알람의 버튼 정렬 기능  2. 기술문서 작성  3. 발표 자료 제작 및 준비 |
| 회의 사진 | 무제:Users:knuprime089:Downloads:1.jpeg |